[DEEP DIVE] 1차 프로젝트 기획서

| 프로젝트 기간 | 2025.03.13(목) ~ 2025.03.31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 2025.03.14(금) |  |  |
| 과정명(회차) | DEEP DIVE Spring 기반 백엔드 개발자 성장 과정(2회차) |  |  |
| 팀명 | (1조) 선택과 집중 | 팀장 | 박성근 |
| 구성원 | 박성근, 김민준, 김두희, 전준영 |  |  |
| 프로젝트명 | ReadNShare 클론코딩 프로젝트 |  |  |
| 주제 | 독서 기록 공유 서비스인 ReadNShare에 추가적으로 필요하다고 판단되는 기능을 구현하는 과정에서 발생하는 여러가지 에러 및 버그의 탐지와 해결 |  |  |
| 참고 repository URL | https://github.com/f-lab-edu/ReadNShare |  |  |
| 주제 선정 이유 | - 개인의 기록과 SNS의 커뮤니케이션 기능을 접목한 프로젝트로, 구조 설계 실습에 적합한 기능 - 독서에 대한 장려로 사회에 긍정적인 영향을 기대할 수 있음 - 서비스 특성상 다양한 사용자 간 상호작용(팔로우, 언팔로우, 알림 등)이 발생하므로, 복합적인 로직에서 발생할 수 있는 여러 에러와 버그 상황을 효과적으로 경험하고 학습할 수 있음 - 이 프로젝트는 회원 관리, 독서 기록 관리, 팔로우 및 알림 시스템 등 핵심적인 백엔드 기능을 포괄적으로 포함하고 있어 객체지향 설계 및 안정적이고 확장 가능한 서비스 구현 능력을 기르기에 매우 적합 - 이 프로젝트는 실제 서비스 배포를 가정하여 테스트 코드 작성, API 문서화 및 CI/CD 자동화 프로세스 구축까지 고려 |  |  |
| 프로젝트 목표 | - 백엔드 시스템에서 발생하는 에러/버그의 탐지 및 해결 - 팀 협업을 통한 문제 해결 능력 강화 - 테스트 코드를 작성하여 구현과정에서 발생할 에러를 미리 탐지하고 해결 - 팀단위로 프로젝트를 진행하는 것으로 협업에서 필요한 능력들을 학습 - API 문서화 관리 |  |  |
| 기대효과 | - 백엔드 시스템의 안정성 및 신뢰성 향상 - 테스트 코드 기반의 견고한 개발 습관 형성 - 효과적인 팀 협업 및 커뮤니케이션 능력 강화 - API 문서화로 인한 프로젝트 관리 효율성 향상 - 문제 해결 및 분석 능력의 심화 - 포트폴리오 및 실무역량 강화 |  |  |
| 필요 기술 | - 기술 스택 - Java, Spring Boot, Spring Data JPA - MySQL, Redis - Firebase Admin SDK - JUnit5, Mockito - 사용 도구 - IntelliJ - Notion - Git/GitHub - Swagger |  |  |
| 추진 일정 | 1주차 3/13(목) : 프로젝트 주제 선정. 브레인 스토밍~업무 분장(기획안 작성) 3/14(금) : 기존 코드 분석 및 기능 개선 정의, 역할 분담, 프로젝트 기획안 마무리. 2주차 3/15 ~ 3/21: - 개발 진행 - 테스트 코드 작성 - 초기 버그 탐지 및 기능 개선 정의 - 협업하여 기존 문제 디버깅 3주차 3/22 ~ 3/24: - 성능개선 및 리팩토링 3/25(화): 멘토링 중간 피드백 3/26(수): 피드백 반영 3/27 ~ 3/28: 발표자료 마무리. 산출물 제출. 프로젝트 배포 4주차 3/31(월): 최종 발표 |  |  |
| 역할분담 | - 공통 - 스프링 부트 버전 업그레이드 - Swagger를 사용한 API 문서화 - RESTful API로 재정의 - 테스트 코드 추가 - 리팩토링 - 로그 관리 - 박성근 - follow, feed, notification 관련 기능 추가 - 김두희 - review 관련 기능 추가 - 전준영 - 인증 및 서적 관련 모듈 리팩토링 - 김민준 - member 관련 기능 추가 |  |  |
| 최종 산출물 | - ReadNShare 클론 서비스 - ERD - API 문서 - 결과 보고서 |  |  |
| Referred URL | Repository : https://github.com/sun-zip/read-and-share/ |  |  |