## Slide 1
READ N SHARE
선택과 집중
박성근 김두희 김민준 전준영
Kakao X goorm DEEP DIVE Project

## Slide 2
ReadNShare
많은 독서 애호가들이 독서 경험을 공유하고 의견을 나누고 싶어하는데 이를 위한 플랫폼이 부족하다는 분석하에 개발된 독서 경험 공유 플랫폼으로, 커뮤니티를 구축하여 사용자들이 서로의 독서 경험을 나누고 소통하는 공간을 제공하는 것을 목표로 한다.
사용자는 회원 가입 후 독서 기록을 작성하고 팔로우하는 다른 사용자의 기록을 조회할 수 있다.
특정 사용자에 대한 팔로우 및 언팔로우가 가능하며 누군가가 팔로우하는 경우 알림을 받을 수 있다.
https://github.com/f-lab-edu/ReadNShare
선택과 집중
팀 <선택과 집중>은 ReadNShare 프로젝트를 선정하여, 해당 프로젝트의 목적은 보존하면서 성능적인 면과 기능적인 면에서 더욱 완성도 있는 소프트웨어가 될 수 있도록 개발을 계획하였다.
그 과정에서 발생할 수 있는 문제점들을 분석하고 해결하며 그 모든 과정을 기록하여 팀원 개개인의 기량을 향상시키는 것을 목표로 한다.
https://github.com/sun-zip/read-and-share
프로젝트 소개

## Slide 3
개인의 독서 기록과 SNS의 커뮤니케이션 기능을 접목한 프로젝트로, 구조 설계 실습에 적합한 기능
서비스 특성상 다양한 사용자 간 상호작용(팔로우, 언팔로우, 알림 등)이 발생하므로, 복합적인 로직에서 발생할 수 있는 여러 에러와 버그 상황을 효과적으로 경험하고 학습할 수 있음
이 프로젝트는 회원 관리, 독서 기록 관리, 팔로우 및 알림 시스템 등 핵심적인 백엔드 기능을 포괄적으로 포함하고 있어 객체지향 설계 및 안정적이고 확장 가능한 서비스 구현 능력을 기르기에 매우 적합
이 프로젝트는 실제 서비스 배포를 가정하여 테스트 코드 작성, API 문서화 및 CI/CD 자동화 프로세스 구축까지 고려
독서에 대한 장려로 사회에 긍정적인 영향을 기대할 수 있음
프로젝트 선정 이유

## Slide 4
ReadNShare
Domain
Auth
Global
Common
Config
Book
Feed
Follow
Member
Notification
Review
<기존 프로젝트의 한계>
기초적인 기능만 구현되어 있는 단계
기존 프로젝트 분석

## Slide 5
프로젝트 단계
백엔드 시스템에서 발생하는 에러/버그의 탐지 및 해결
팀 협업을 통한 문제 해결 능력 강화
테스트 코드를 작성하여 구현과정에서 발생할 에러를 미리 탐지하고 해결
팀단위로 프로젝트를 진행하는 것으로 협업에서 필요한 능력들을 학습
API 문서화 관리
추가 기능 구현 단계
인증 (Authentication)
  - 리프레시 토큰 로테이션 (액세스 토큰 재발급시 리프레시 토큰 재발급)
도서 (Book)
  - 도서 검색 기능 추가
    - 제목, 작가, 출판사별 검색 기능
    - 해당 도서에 대한 리뷰 목록 출력
  - 내 도서 목록(즐겨찾기) 기능 추가
팔로우 (Follow)
  - 팔로워, 팔로잉 목록 조회 기능 추가
피드 (Feed)
  - 리뷰 수정/삭제 시 피드에도 업데이트 반영
회원 (Member)
  - 회원 정보 수정 / 탈퇴 기능 추가
  - 이메일 인증 기능 추가
  - 사용자 검색 및 조회 기능 추가
리뷰 (Review)
  - 리뷰 검색 기능 추가 (리뷰한 책의 정보 또는 작성자로 검색 가능)
  - 책에 대한 평점 기능 추가
  - 리뷰에 대한 좋아요 기능 추가
프로젝트 목표

## Slide 6: 예상 일정
WEEK1
WEEK 3
WEEK 4
WEEK 2
  3/13(목) : 프로젝트 주제 선정. 브레인스토밍~ 기획안 작성
  3/14(금) : 기존 코드 분석 및 기능 개선 정의, 역할 분담, 프로젝트 기획안 마무리.
  3/17 ~ 3/21:
  - 개발 진행
  - 테스트 코드 작성
  - 초기 버그 탐지 및 기능 개선 정의
  - 협업하여 기존 문제 디버깅
  3/22 ~ 3/24:
  -성능개선 및 리팩토링
  3/25(화): 멘토링 중간 피드백
  3/26(수): 피드백 반영
  3/27 ~ 3/28: 발표자료 마무리. 산출물 제출. 프로젝트 배포
  3/31(월): 최종 발표